Перечень проблемных вопросов, сдерживающих

социально-экономическое развитие Чеченской Республики

1. О ходе финансирования работ по завершению второго этапа восстановления аэропорта «Северный» (Аэропорт «Грозный»).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по итогам встречи с руководством Чеченской Республики от 21 июня 2010 г. №Пр-1797 Правительством Российской Федерации поручено Минфину России, Минтрансу России, Минэкономразвития России и Минрегиону России обеспечить финансирование работ по завершению второго этапа восстановления аэропорта «Северный», реализация которого была начата в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» (далее - Программа).

По Программе на финансирование мероприятия предусмотрены средства в объеме 714,8 млн. рублей, в том числе на проектные работы - 135,0 млн. рублей.

Согласно утвержденной ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации сметная стоимость 2-го этапа работ строительства аэропорта в ценах 2011 года составляет 6,6 млрд. рублей.

В текущем году Росавиацией по согласованию с Минтрансом России подготовлены заявки на финансирование 2-го этапа восстановления аэропорта в объеме 7060,0 млн. рублей для включения в бюджетные проектировки на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов с периодом реализации 2013-2015 годы. Однако в принятом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов выделение денежных средств на эти цели не предусмотрено.

Вместе с тем по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 19 июня 2012 г. №ДМ-П9-3568, Минэкономразвития России, Минтрансом России, Минрегионом России данный вопрос рассмотрен повторно, в результате чего необходимость восстановления аэропорта поддержана с учетом исключения из проекта коммерчески привлекательных объектов, что позволит снизить стоимость строительства до 5752,0 млн. рублей.

2. О восстановлении железнодорожного сообщения на участке Грозный-Назрань.

Учитывая возрастающую потребность в грузопассажирских перевозках в сфере железнодорожного транспорта в Чеченской Республике, одной из важнейших задач становится восстановление железнодорожного участка Грозный-Назрань, т.к. объездной путь через Гудермес-Червленная не рассчитан на существующий грузовой и пассажирский поток и удлиняет маршрут на 100 км, вследствие чего значительно увеличивается время пребывания в пути.

Восстановительные работы на участке Грозный-Назрань протяженностью 49 км (с учетом станционных путей 72 км) с одновременным переводом железнодорожного транспорта на электрическую тягу планировалось осуществить в 2007-2009 годах, за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД». В связи со значительным ростом стоимости восстановительных работ ОАО «РЖД» обратилось в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении средств на указанные работы из федерального бюджета, однако вопрос так и остался нерешенным.

Возобновление железнодорожного сообщения по данному направлению позволит не только увеличить грузопассажирооборот с соседними регионами, удешевить стоимость грузоперевозок, сократить время для пассажироперевозок, но и оживить, развить придорожную транспортную инфраструктуру, создать дополнительные рабочие места, увеличить поступление налогов в республиканский и федеральный бюджеты.

Возможности, предоставляемые открытием данного направления в плане улучшения грузопассажиропотоков, будут востребованы также при реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера, в рамках которого планируется размещение на территории Чеченской Республики сети туристических объектов торговли, питания, гостиничного комплекса, санаторно-курортного лечения и других видов туристских услуг в Веденском, Итум-Калинском и Шатойском районах.

В 2010 году восстановление железнодорожного сообщения на участке Грозный-Назрань по предложению Чеченской Республики был внесен в перечень перспективных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010г. № 1485-р.

3. О выделении средств на отселение граждан, проживающих на территории Чеченской Республики в опасных оползневых зонах

В связи с участившими в последние годы оползневыми процессами, обусловленными как возросшей сейсмической активностью, так и обильными осадками, приводящими к катастрофическим последствиям с разрушением частных домовладений, объектов экономики и социальной сферы Чеченской Республики и человеческим жертвам, Правительством Чеченской Республики было профинансировано проведение инженерно-геологических исследований с привлечением специалистов в целях выявления степени опасности для проживания в местностях, подверженных указанным явлениям.

Распоряжением МЧС России в период с 12 по 15 февраля 2013 года рабочей группой во главе с заместителем начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» М.М. Дзыбовым (ФГБУ ВНИИ ГОЧС) были проведены выборочные обследования зданий и сооружений для оценки воздействия опасных геологических процессов на население, объекты жизнедеятельности и территории Чеченской Республики.

Материалы исследований позволяют сделать вывод о высоком уровне опасности для населения и объектов Чеченской Республики, подверженных воздействию опасных геологических процессов. Территория республики и, прежде всего, горные районы, а также склоны Терского и Сунженского хребтов и участки, прилегающие к берегам рек, подвержены интенсивному воздействию экзогенных геологических процессов, среди которых преобладают оползневые.

Предположительно население 66 поселений в 8 муниципальных образованиях республики, частично или полностью подверженных оползневым процессам, подлежит переселению на территории, где возникновение и развитие неблагоприятных процессов по природным условиям не прогнозируется.

В результате проведенных работ было установлено, что не только имеются явно выраженные оползневые явления, но и отмечается рост динамики развития оползневых процессов, что непрерывно ведет к увеличению площади воздействия и уровня угрозы населению и территорий.

Масштабы оползневых явлений ежегодно возрастают под воздействием различных факторов, в том числе и активностью земной коры. При большой глубине и наклонностью водоупорного слоя, на котором происходит скользящее смещение масс горных пород вниз по склону, под влиянием силы тяжести, возникающие вследствие подмыва склона, инженерные защитные сооружения оказываются неэффективными и затратными.

Следует отметить, что только в 2011 году экзогенно-геологическим процессам на территории республики подверглись более 4 тыс. домовладений, из которых 887 домовладений разрушены. За период с 2011 г. по 2013 г. количество разрушенных и аварийных зданий и сооружений увеличилось в два раза.

В зоне воздействия как оползневых, так и иных опасных геологических процессов находятся 66 населённых пунктов, в том числе 4 горных района республики:

1. Ножай-Юртовский - 22 населенных пункта, 622 домовладений, (разрушены 78 домовладений), население 3260 человек;

2. Шатойский - 11 населенных пунктов, 250 домовладений, (разрушены 29 домовладений), население 1300 человек;

3. Итум-Калинский - 9 населенных пунктов, 269 домовладений, (разрушены 55 домовладений), население 1703 человека;

4. Веденский - 9 населенных пунктов, 344 домовладения, (разрушены 102 домовладения), население 2074 человека;

5. Курчалоевский - 10 населенных пунктов, 181 домовладений, (разрушены 520 домовладений), население 6048 человек;

6. Надтеречный - 2 населенных пункта, 1133 домовладения, (разрушены 69 домовладений), население 5459 человек;

7. Грозненский - 1 населенный пункт, 200 домовладений, (разрушены 24 домовладения), население 1570 человек;

8. Старопромысловский район г. Грозного - 2 населенных пункта, 114 домовладения, (разрушены 10 домовладений), население 710 человек.

По таблице «Энергетические классы оползней» оползни этих районов классифицируются как «очень большие».

4. Реконструкция автомобильной дороги  II-III технической  категории Грозный-Шатой-Итум-Кали-Ведучи, протяженностью  88 км

Указанная автомобильная дорога была исключена из ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» в связи с нехваткой средств федерального бюджета. Вместе с тем, данная автомобильная дорога является единственным маршрутным направлением, соединяющим десятки населенных пунктов горных районов республики - Итум-Калинского, Шатойского, Шаройского между собой, а также с другими районами Чеченской Республики и г. Грозный. К тому же, дорога является единственным маршрутным сообщением со строящимся всесезонным спортивно-оздоровительным комплексом «Ведучи», включенным в туристический кластер Северного Кавказа.

Реконструкция вызвана крайне неудовлетворительным состоянием проезда по причине имеющихся наплывов, колейности, ямочности, поперечных волн, сдвигов, трещин с мелкими и крупными ячейками, отсутствия водоотвода.

По результатам диагностики проведенной ООО «Дорожно-транспортный сервисный центр», участок на всем протяжении не отвечает требованиям по осевым нагрузкам и геометрическим параметрам.

Реконструкция дороги приведет к увеличению объема грузовых и пассажирских перевозок, позволит обеспечить приток туристов к строящемуся всероссийскому горнолыжному курорту «Ведучи», а также обеспечит развитие промышленных предприятий по производству строительных материалов, включая комплексное освоение месторождений полезных ископаемых - цементного и строительного камня, песчано-гравийного материала, строительной извести.

Ориентировочная стоимость объекта в ценах 2013 года более 20,0 млрд. рублей.